PDF-OVER 4.0

Anforderungsdokument

Version 0.1, 5.Juni 2012

Andreas Fitzek - andreas.fitzek@iaik.tugraz.at

Tobias Kellner - tobias.kellner@iaik.tugraz.at

Vesna Krnjic – vesna.krnjic@iaik.tugraz.at

Zusammenfassung: PDF-OVER ist ein plattformunabhängiges Werkzeug zum elektronischen Signieren von PDF-Dokumenten mit der österreichischen Bürgerkarte. Ein Usability Experten Review der Software ergab einige Mängel im Bereich der Benutzerfreundlichkeit. Es stellte sich heraus, dass die Benutzerinnen bzw. die Benutzer nicht ausreichend durch den Signaturvorgang geführt werden und deswegen häufig den Signaturprozess vorzeitig abbrechen. Die Navigation des Signaturvorgangs ist nicht immer konsistent und für die Benutzerin bzw. den Benutzer unverständlich. Aus diesem Grund sollte PDF-OVER 4.0  mit einer klaren Benutzerführung neu entwickelt werden. Dieses Dokument umreißt konzeptionell die Implementierung und das Design wie eine neue Version von PDF-OVER 4.0 aussehen könnte. Grundlegende Anforderungen an die neue Version und mögliche Lösungsansätze werden diskutiert und dargestellt. Außerdem wird eine Abschätzung des Aufwandes gegeben, der für die Durchführung des Projektes entstehen würde.

# Einleitung

TODO:

# Zielsetzung

## Projektziele

Ziel dieses Projekts ist die Neuentwicklung der schon bestehenden Software PDF-OVER, welche zum elektronischen Signieren von PDF-Dokumenten mit der österreichischen Bürgerkarte eingesetzt wird. Die neu umgesetzte Software soll modular aufgebaut werden. Es soll möglich sein das Userinterface und das verwendete Signaturtool (PDF-AS)  leicht zu wechseln. Um dies zu ermöglichen werden Schnittstellen definiert die verschiedene Anbindungen an ein Userinterface ermöglichen. Genauso werden Schnittstellen für die Anbindung von Signaturtools definiert. Damit soll eine Anbindung an neue Signaturtools sichergestellt werden.

Folgende Punkte sollen bei der Umsetzung besonders berücksichtigt werden.

- Die Auswahl des zu signierenden Dokumentes soll  mittels „Drag und Drop“ auf das PDF-OVER Symbol möglich sein.

- Das Öffnen des zu signierenden Dokuments soll über ein Dateibrowser-Fenster möglich sein.

- Dia Auswahl des Dokuments soll nach dem Starten des Programms über „Drag und Drop“ möglich sein.

- PDF-OVER soll über einen Aufruf über die Kommandozeile geöffnet werden können und das zu signierende Dokument soll als Argument mitgegeben werden können.

- Überprüfung ob es sich um ein PDF-Dokument handelt soll nicht über den Dateinamen erfolgen (PDF-Dokumente die keine .pdf Dateiendung habe sollen akzeptiert werden). Falls es sich um kein PDF-Dokument handelt soll dementsprechend eine Fehlermeldung angezeigt werden.

- Die Benutzerin bzw. der Benutzer soll ein ausgiebiges Feedback erhalten über den Fortschritt des Signaturvorgangs.

- Die Benutzerin bzw. der Benutzer soll die Möglichkeit haben einen Schritt zurück im Signaturprozess zu gehen.

- Position des Signaturblocks soll im Dokument frei positionierbar sein, optional soll der Signaturblock automatisch am Ende des Dokuments eingefügt werden (Konfigurationsoption)

- Die Positionierung des Signaturblocks soll mit Pfeiltasten bedienbar sein

- Die Signatur soll binär sein und der kleine Signaturblock soll per default ausgewählt sein, (großer Signaturblock konfigurierbar)

- Optional soll es die Möglichkeit geben automatisch eine Bürgerkartenumgebung auszuwählen (Lokale Bürgerkartenumgebung, Online Bürgerkartenumgebung, Handy-Signatur)

- Optional soll der Speicherort festgelegt werden können, so dass die Speicherung des signierten Dokuments  automatisch erfolgt

- Konfigurationsmöglichkeiten

- Bildmarker

- Proxy

- Handy

- Default Bürgerkartenumgebung

- Automatische Speicherung des Dokuments

- Automatische Positionierung des Signaturblocks am Ende des Dokuments

## Prozessbeschreibung

In diesem Abschnitt werden die drei wichtigsten Schritte beschrieben die eine Benutzerin bzw. ein Benutzer durchlaufen muss um einen Signaturprozess erfolgreich zu beenden.

### Auswahl des Dokuments

Die Auswahl des Dokuments kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. Möchte eine Benutzerin bzw. ein Benutzer ein Dokument durch die Verwendung von „Drang and Dorp“ signieren, wird hierfür die Möglichkeit geboten durch einfaches hinaufziehen des gewünschten Dokumentes auf das PDF-OVER Symbol. Die Applikation wird geöffnet und der Signaturprozess befindet sich im Schritt zwei bei der Positionierung des Signaturblocks.

### Positionierung des Signaturblocks

Die Positionierung des Signaturblocks kann von Benutzerin bzw. Benutzer im Dokument frei gewählt werden. Die Positionierung erfolgt über die Tastatur mit den Pfeiltasten oder mit der Maus. Es soll auch eine konfigurierbare Möglichkeit geben die Signatur automatisch am Ende des Dokuments hinzuzufügen.

### Signieren des Dokuments

# Systemkomponenten

Entsprechend den oben genannten Anwendungsfällen kann die PDF-OVER Applikation in folgende Komponenten gegliedert werden:

- PDF-Signatur (Middleware):

Die Middleware der PDF-OVER Applikation implementiert die Schnittstellen zur PDF Amtssignatur Applikation welche für das Aufbringen der Amtssignatur auf das PDF-Dokument zuständig ist. Die Kommunikation zwischen PDF-AS der Bürgerkartenumgebung

Benutzerinterface:

Abbildung 1. Softwarearchitektur unterteilt in Module

Die Software soll Modular mit klar definierten Schnittsteller aufgebaut werden. Für die Kommunikation zwischen den Signaturtool PDF-Amtssignatur (PDF-AS) und dem Benutzerinterface wird eine Middleware benötigt. Dir Middleware übernimmt die Aufgabe der Adapter. Hier werden die Schnittstellen zwischen den einzelnen Modulen implementiert.

PDF-AS, PAdES

Bürgerkartenumgebung

PDF-Signatur Middleware

Benutzerinterface

# Arbeitspakete

Der aus der Durchführung des Projekts entstehende Arbeitsaufwand kann in folgende Arbeitspakete unterteilt werden.

Arbeitspakt 1: Spezifikation

- Schnittstellen

- Architektur

- Softwareverteilung (Deployment)

- Build-Prozess

Arbeitspakt 2: Design:

- Klassenentwurf (Klassendiagramm)

- Grafische Benutzeroberfläche (GUI)

Arbeitspakt 3: Implementierung

- PDF-Signatur

- Grafische Benutzeroberfläche

- PDF-AS- Schnittstelle

- Siganturschnittstelle (GUI-Schnittstelle)

Arbeitspakt 4: Dokumentation

Arbeitspakt 5: Testen

Arbeitspakt 6: Inbetriebnahme

## Spezifikation

Ziel: Präzise Anforderungen an die Software werden definiert. Die Schnittstellen der einzelnen Softwarekomponenten werden spezifiziert. Die Implementierungssprache und die Entwicklungsumgebung werden festgelegt.

Tätigkeiten: Spezifikation und Entwurf der Softwaremodule und ihrer Schnittstellen.

Aufwand: 10PT

## Design

Ziel: Die Architektur der Software wird entsprechend den Anforderungen erstellt. Dabei werden die Komponenten und ihre Interfaces definiert. Hier soll besonders darauf geachtet werden, dass die einzelnen Komponenten Modular aufgeteilt werden.

Tätigkeiten: Das Design der Software wird in einem Klassendiagramm abgebildet (Klassenentwurf). Design der Benutzeroberfläche.

Aufwand: 10 PT

## Implementierung

Ziel: Umsetzung der vorher definierten Architektur.

Tätigkeiten:  PDF-Signatur, GUI, PDF-Schnittstellen, Signatur-Schnittstellen

Aufwand: 40 PT

## Dokumentation

Ziel: Anwenderdokumentation

Tätigkeiten: Erstellung der Dokumentation.

Aufwand: 4 PT

## Testen

Ziel: Sicherstellung der korrekten Funktionalität der implementieren Anwendung.

Tätigkeiten: Durchführung ausgiebiger Tests schon während der Programmierung. Erstellung von Unit-Tests. Nach der Implementierungsphase ein ausgiebiger Funktionaltest.

Aufwand: 6 PT

## Inbetriebnahme

Ziel: Herstellung einer funktionstüchtigen Instanz der Implementierung auf einem Produktivsystem.

Tätigkeiten: Konfiguration des Zielsystems und Portierung der Anwendung. Abschließende Tests. Aufwand: 2 PT

# Aufwand

Entsprechend den in Abschnitt 4 beschriebenen Tätigkeiten ergibt sich für die Durchführung des Projekts der in Tabelle 1 zusammengefasster geschätzter Aufwand.

| Arbeitspaket | Aufwand |
| --- | --- |
| Spezifikation | 10 PT |
| Design | 10 PT |
| Implementierung | 40PT |
| Dokumentation | 4 PT |
| Testen | 6 PT |
| Inbetriebnahme | 2 PT |
| Summe | 72 PT |

Tabelle 1 -  Aufwandsabschätzung

# Revision Historie

| Version | Datum | Autor(en) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 15.05.2012 | Vesna Krnjic | Dokumentstruktur |
| 0.2 | 12.06.2012 | Vesna Krnjic | Zielsetzung |
| 0.3 | 14.06.2012 | Vesna Krnjic, Tobias Kellner | Überarbeitung |